**第二组第一次会议记录**

**基本项目**

|  |  |
| --- | --- |
| 时间: | 11:00 |
| 日期: | 2016.03.11 |
| 参加者: | 黄琴花 郭雪瑶 吴泽成 张明珠 谢再豪 蔡泽航 |
| 携带材料: | 任务文档 |
| 会议用途 | 确定组长及秘书，并对第一阶段任务进行讨论和分配 |

**议事程序**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **时间** | **事项** | **介绍者** |
| 1 | 11:00 | 确定组长及秘书及各成员主要工作担当 | 黄琴花 |
| 2 | 11:20 | 文档的共享机制以及交流/会议/协同工作的方式确定 | 郭雪瑶 |
| 3 | 11:40 | 确定开发工具及开发环境 | 吴泽成 |
| 4 | 11:50 | 对配置管理的确定 | 谢再豪 |
| 5 | 12:05 | 小组对编码规范的确定 | 张明珠 |
| 6 | 12:20 | 小组项目管理软件/网站的选择 | 蔡泽航 |
| 7 | 12:40 | 分配任务 | 黄琴花 |

**待做**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **事项/讨论** | **何人** | **何时** | **状态或者评价** |
| 1 | 小组对github账户的注册，及加入同一个repository | 全员 | 周二前 |  |
| 2 | 小组成员对mysgit的安装，熟悉 | 全员 | 周二前 |  |
| 3 | 进行冲突测试并解决 | 全员 | 周三前 |  |
| 4 | 对配置管理的确定 | 全员 | 周四前 |  |

**已做好的事情**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **事项** | **何人** | **何时** | **状态或者评价** |
| 1. |  |  |  |  |